BẢN THẢO KẾ HOẠCH DỰ ÁN

Lab FourT

Phòng thực hành tham vấn ảo

Tài liệu định hướng cho sinh viên, giảng viên và nhóm IT thiết kế, phát triển

| Thông tin | Mô tả |
| --- | --- |
| Mục đích | Thống nhất ý tưởng, mục tiêu, chức năng, yêu cầu kỹ thuật và kế hoạch triển khai. |
| Người đọc | Sinh viên/người học; giảng viên/chuyên gia; UX/UI designer; lập trình viên và IT vận hành. |
| Phạm vi | Bản thảo khởi đầu độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ phiên bản phần mềm có sẵn nào. |
| Trạng thái | Tài liệu đề xuất để thảo luận và chốt yêu cầu trước khi thiết kế, lập trình. |

# TÓM TẮT DỰ ÁN

Lab FourT (Phòng thực hành tham vấn ảo) là ý tưởng xây dựng một website đào tạo, nơi sinh viên luyện tập kỹ năng tham vấn trong các tình huống mô phỏng với thân chủ ảo do AI đảm nhiệm. Người học bước vào không gian tham vấn trực quan, trò chuyện với thân chủ, lựa chọn cách phản hồi và nhận báo cáo để tự nhìn lại quá trình thực hành.

Giảng viên có thể xây dựng hoặc lựa chọn tình huống, giao bài, xem kết quả và hướng dẫn sinh viên cải thiện. Nhóm IT chuyển yêu cầu giáo dục thành hệ thống dễ sử dụng, ổn định, bảo mật và có khả năng mở rộng.

Đây là môi trường mô phỏng phục vụ học tập. AI không phải thân chủ thật, không thay thế chuyên gia và không tự quyết định năng lực nghề nghiệp của sinh viên. Điểm AI đề xuất cần có căn cứ và cho phép giảng viên xem xét.

# 1. TỔNG QUAN VÀ SỰ CẦN THIẾT

## 1.1. Dự án là gì?

Đây là phòng thực hành trên web tích hợp kính thực tế ảo VR. Sinh viên đóng vai người tham vấn; AI đóng vai thân chủ trong một tình huống có bối cảnh, nhân vật và mục tiêu học tập rõ ràng. Người học có thể luyện tập nhiều lần, xem lại hội thoại (ghi lại cuộc trò chuyện) và điều chỉnh cách giao tiếp.

## 1.2. Vì sao cần dự án?

Sinh viên cần cơ hội thực hành trong môi trường ít áp lực trước khi tham gia thực hành thực tế.

Tình huống mô phỏng giúp người học thử cách giao tiếp, nhận ra điểm chưa phù hợp và điều chỉnh.

Giảng viên cần công cụ hỗ trợ tổ chức thực hành, xem lại hội thoại và đưa phản hồi nhất quán.

Nền tảng trực tuyến cho phép thực hành linh hoạt trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại.

## 1.3. Dự án không nhằm mục đích gì?

Không thay thế việc thực hành có giám sát với con người.

Không cung cấp dịch vụ tham vấn, chẩn đoán hoặc điều trị cho người dùng.

Không xem điểm AI là kết luận tuyệt đối về năng lực sinh viên.

Không dùng dữ liệu cá nhân của thân chủ thật để tạo ca mô phỏng nếu chưa được cho phép và bảo vệ phù hợp.

# 2. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ

## 2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng nền tảng web để sinh viên luyện tập kỹ năng tham vấn qua các tình huống tương tác với thân chủ AI, đồng thời hỗ trợ giảng viên theo dõi, đánh giá và hướng dẫn quá trình học.

## 2.2. Mục tiêu cụ thể

| Mục tiêu | Kết quả mong đợi |
| --- | --- |
| Dễ tiếp cận | Mở bằng trình duyệt phổ biến trên máy tính, iPad và điện thoại. |
| Trải nghiệm nhập vai | Không gian tham vấn trực quan, thân chủ ngồi đối diện và tương tác cơ bản. |
| Hội thoại có diễn biến | AI phản hồi theo hồ sơ tình huống, lịch sử trò chuyện và trạng thái thân chủ. |
| Rèn luyện kỹ năng | Luyện lắng nghe, câu hỏi mở, phản hồi cảm xúc, tóm tắt và tôn trọng quyền tự quyết. |
| Phản hồi sau thực hành | Có thang đánh giá điểm mạnh, điểm cần cải thiện và câu hỏi phản tư. |
| Hỗ trợ giảng viên | Có chức năng giao bài, theo dõi phiên và xem xét kết quả. |
| An toàn dữ liệu | Có phân quyền, bảo vệ thông tin và quy định lưu trữ/xóa dữ liệu. |

## 2.3. Nguyên tắc thiết kế

Lấy mục tiêu học tập làm trung tâm; công nghệ phục vụ sư phạm.

Giao diện đơn giản, hướng dẫn rõ, không yêu cầu người học có kiến thức kỹ thuật.

AI giữ đúng vai thân chủ và không tự chuyển thành vai giảng viên trong lúc mô phỏng.

Mọi điểm đánh giá gắn với hành vi hoặc câu nói cụ thể trong phiên.

Phát triển theo giai đoạn; ưu tiên chức năng cốt lõi trước khi mở rộng 3D/VR.

# 3. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

| Nhóm | Nhu cầu | Việc thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Sinh viên | Luyện tập, xem lại và cải thiện kỹ năng. | Chọn ca, trò chuyện với AI, xem báo cáo, viết phản tư. |
| Giảng viên/chuyên gia | Thiết kế tình huống và đánh giá học tập. | Tạo/giao ca, xem transcript, điều chỉnh phản hồi, đánh giá lại. |

# 4. TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

Luồng sử dụng dự kiến của sinh viên:

Đăng nhập hoặc truy cập theo cách do cơ sở đào tạo quy định.

Vào thư viện ca và chọn tình huống được giao hoặc tự chọn.

Đọc bối cảnh, mục tiêu học tập, vai trò và thời lượng dự kiến.

Vào phòng tham vấn ảo, làm quen với không gian và bắt đầu phiên.

Trò chuyện với thân chủ AI bằng văn bản; giọng nói có thể bổ sung sau.

Kết thúc phiên, xem transcript và báo cáo đánh giá.

Trả lời câu hỏi phản tư về điểm làm tốt, điều muốn thay đổi và kỹ năng cần luyện.

Nộp kết quả cho giảng viên nếu là bài tập được giao.

# 5. CÁC CHỨC NĂNG CẦN CÓ

## 5.1. Dành cho sinh viên

Trang chủ hiển thị ca thực hành, bài được giao và lịch sử.

Trang giới thiệu tình huống, mục tiêu, vai trò và quy tắc mô phỏng.

Phòng tham vấn: góc nhìn người tham vấn, thân chủ đối diện và điều khiển góc nhìn cơ bản.

Khung hội thoại để nhập câu nói, xem phản hồi và theo dõi phiên.

Nút bắt đầu, kết thúc phiên và xác nhận lưu kết quả.

Transcript phân biệt lời người học và lời thân chủ AI.

Báo cáo sau phiên với rubric, dẫn chứng và gợi ý luyện tập.

Phần phản tư để người học ghi lại suy nghĩ sau khi xem báo cáo.

## 5.2. Dành cho giảng viên

Tạo, chỉnh sửa, sao chép và lưu trữ ca mô phỏng.

Đặt mục tiêu học tập, kỹ năng trọng tâm, độ khó và hướng dẫn chấm.

Giao ca cho lớp/nhóm/sinh viên và xác định hạn nộp.

Xem tiến độ hoàn thành và báo cáo theo quyền được cấp.

Mở transcript để đối chiếu điểm với hội thoại.

Bổ sung nhận xét chuyên môn, phân biệt điểm AI đề xuất với đánh giá của giảng viên.

Xuất báo cáo tổng hợp khi cần, có kiểm soát quyền truy cập.

## 5.3. Dành cho IT/quản trị viên

Quản lý tài khoản, vai trò và quyền truy cập.

Cấu hình dịch vụ AI ở phía máy chủ; không để lộ API key trong trình duyệt.

Theo dõi lỗi, hiệu năng, mức sử dụng và chi phí AI.

Sao lưu, khôi phục, lưu trữ và xóa dữ liệu theo chính sách.

Giới hạn tần suất yêu cầu, kiểm tra dữ liệu đầu vào và bảo vệ API.

Có môi trường thử nghiệm riêng trước khi cập nhật hệ thống chính thức.

# 6. THIẾT KẾ THÂN CHỦ AI VÀ TÌNH HUỐNG

## 6.1. Mỗi ca mô phỏng cần có

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Bối cảnh | Thông tin nền cần thiết để hiểu hoàn cảnh. |
| Vấn đề chính | Điều khiến thân chủ tìm kiếm hỗ trợ. |
| Mục tiêu học tập | Kỹ năng sinh viên cần luyện. |
| Tính cách/giao tiếp | Ví dụ: dè dặt, lo lắng, ít nói hoặc dễ xúc động. |
| Thông tin chưa chia sẻ | Chi tiết chỉ xuất hiện khi hội thoại có điều kiện phù hợp. |
| Diễn biến cảm xúc | Cách cảm xúc và mức độ sẵn sàng chia sẻ thay đổi. |
| Ranh giới và an toàn | Nội dung nhạy cảm, điều AI không được tự suy diễn và cách xử lý nguy cơ. |
| Tiêu chí đánh giá | Hành vi quan sát được để đánh giá kỹ năng. |

## 6.2. Nguyên tắc phản hồi của AI

AI trả lời như thân chủ, bằng ngôn ngữ tự nhiên và phù hợp bối cảnh.

AI không tiết lộ toàn bộ thông tin ngay từ đầu nếu tình huống yêu cầu diễn tiến dần.

AI duy trì nhất quán về thông tin, cảm xúc và những gì đã nói.

Thân chủ có thể do dự, im lặng hoặc chưa sẵn sàng chia sẻ.

AI không tự đưa ra chẩn đoán hoặc hướng dẫn điều trị.

Nếu xuất hiện nội dung nguy cơ cao, hệ thống hiển thị hướng dẫn an toàn và chuyển theo quy trình giám sát của giảng viên.

## 6.3. Ba ca mẫu để khởi đầu

| Tên ca | Tóm tắt | Kỹ năng trọng tâm |
| --- | --- | --- |
| Áp lực học tập | Thân chủ chịu áp lực từ kết quả học tập và kỳ vọng gia đình. | Lắng nghe, làm rõ vấn đề, phản hồi cảm xúc. |
| Khó khăn trong mối quan hệ | Thân chủ gặp mâu thuẫn hoặc tổn thương trong một mối quan hệ. | Thấu cảm, câu hỏi mở, không phán xét, tôn trọng lựa chọn. |
| Thích nghi với thay đổi | Thân chủ khó thích nghi với thay đổi trong môi trường sống, học tập hoặc quan hệ. | Khám phá nguồn lực, xác định mục tiêu và hỗ trợ quyền tự quyết. |

# 7. ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG VÀ BÁO CÁO SAU PHIÊN

Báo cáo cần giải thích vì sao hành vi phù hợp hoặc chưa phù hợp, không chỉ hiển thị điểm. Có thể dùng thang bốn mức: 1 – Chưa thể hiện; 2 – Đang hình thành; 3 – Đạt yêu cầu; 4 – Thể hiện linh hoạt trong mô phỏng.

| Nhóm kỹ năng | Ví dụ hành vi cần quan sát |
| --- | --- |
| Lắng nghe chủ động | Phản hồi đúng điều thân chủ nói, không vội chuyển chủ đề. |
| Câu hỏi mở và làm rõ | Khuyến khích thân chủ kể thêm, tránh hỏi dồn hoặc áp đặt. |
| Thấu cảm và phản hồi cảm xúc | Ghi nhận cảm xúc có căn cứ, không tự gán cảm xúc. |
| Tóm tắt và xác định vấn đề | Tóm tắt chính xác và kiểm tra lại với thân chủ. |
| Tôn trọng quyền tự quyết | Không phán xét, không ép thân chủ chia sẻ hoặc quyết định. |
| Đạo đức và an toàn | Nhận diện dấu hiệu nguy cơ, giữ giới hạn vai trò và làm theo quy trình. |

## 7.1. Báo cáo sau phiên nên có

Tóm tắt ngắn gọn diễn biến phiên.

Điểm theo từng kỹ năng và mô tả mức đạt.

Trích dẫn hoặc chỉ dẫn đến đoạn hội thoại làm căn cứ.

Hai hoặc ba điểm người học đã làm tốt.

Hai hoặc ba điểm cần cải thiện, kèm ví dụ cách diễn đạt thay thế.

Câu hỏi phản tư và mục tiêu luyện tập cho lần sau.

Ghi chú về giới hạn đánh giá AI nếu dữ liệu chưa đủ.

AI chỉ đưa ra đánh giá hỗ trợ. Giảng viên cần được xem căn cứ, điều chỉnh nhận xét và quyết định điểm chính thức nếu kết quả được dùng trong đánh giá học phần.

# 8. YÊU CẦU THIẾT KẾ GIAO DIỆN

| Màn hình | Thành phần cần có |
| --- | --- |
| Trang chủ | Giới thiệu ngắn, nút thực hành, ca được giao, tiến độ và lịch sử. |
| Thư viện tình huống | Thẻ ca, mô tả, kỹ năng trọng tâm, độ khó và trạng thái. |
| Trang chuẩn bị | Bối cảnh, mục tiêu, vai trò, lưu ý và nút bắt đầu. |
| Phòng tham vấn | Không gian 3D, thân chủ, khung hội thoại, điều khiển và trạng thái phiên. |
| Báo cáo sau phiên | Rubric, dẫn chứng, điểm mạnh, điểm cần cải thiện và phản tư. |
| Quản trị hệ thống | Tài khoản, vai trò, cấu hình, nhật ký và trạng thái dịch vụ. |

## 8.1. Điểm cần làm/ cần tránh

Giao diện rõ ràng, ấm áp, chuyên nghiệp; không tạo cảm giác như trò chơi giải trí.

Các nút Bắt đầu phiên, Kết thúc phiên và Xem báo cáo phải dễ nhận biết.

Phòng 3D không che khuất khung hội thoại trên màn hình nhỏ.

Có hướng dẫn trước lần thực hành đầu tiên và thông báo khi dữ liệu đang lưu.

Có chế độ nhẹ hoặc 2D nếu thiết bị chạy 3D không tốt.

Chữ dễ đọc, tương phản tốt và hỗ trợ bàn phím khi phù hợp.

# 9. YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO NHÓM IT

Đây là yêu cầu sản phẩm, không bắt buộc một công nghệ duy nhất. IT có thể đề xuất công nghệ khác nếu giải thích được ưu điểm, chi phí và rủi ro.

| Hạng mục | Yêu cầu tối thiểu |
| --- | --- |
| Nền tảng | Website responsive trên trình duyệt phổ biến; không bắt buộc cài ứng dụng. |
| Frontend | Màn hình rõ ràng; có trạng thái tải, lỗi và phản hồi thao tác. |
| Không gian 3D | Mô hình 3D nhẹ, có phương án dự phòng khi thiết bị không hỗ trợ tốt. |
| Backend | Xử lý đăng nhập, phân quyền, ca, phiên, AI và báo cáo. |
| Database | Lưu tài khoản, ca, phiên, transcript, rubric và phản hồi; có sao lưu. |
| AI | Gọi API ở phía máy chủ; khóa bí mật không gửi xuống trình duyệt. |
| Bảo mật | Xác thực, phân quyền, kiểm tra đầu vào, giới hạn tần suất, bảo vệ phiên và nhật ký. |
| Triển khai | Môi trường thử nghiệm và chính thức; HTTPS, URL, giám sát và hướng dẫn khởi động. |
| Kiểm thử | Kiểm thử luồng chính, phân quyền, lưu dữ liệu, lỗi API, trình duyệt và thiết bị. |
| Bảo trì | README, biến môi trường mẫu, hướng dẫn sao lưu/khôi phục và cập nhật. |

## 9.1. Dữ liệu chính cần quản lý

User: tài khoản, vai trò và trạng thái.

Case: thông tin ca, mục tiêu, hồ sơ thân chủ và rubric.

Assignment: ca được giao, người nhận và hạn hoàn thành.

Session: người thực hành, ca được chọn, thời gian và trạng thái.

Message/Transcript: từng lượt trao đổi giữa sinh viên và AI.

Assessment: điểm theo rubric, dẫn chứng, nhận xét AI và nhận xét giảng viên.

Reflection: phần tự đánh giá của sinh viên.

Audit log: sự kiện quan trọng liên quan đến bảo mật và quản trị.

## 9.2. Quy tắc dữ liệu và bảo mật

Chỉ thu thập dữ liệu thực sự cần thiết cho học tập.

Sinh viên chỉ xem phiên của mình; giảng viên xem dữ liệu trong phạm vi được phân quyền.

Không tin điểm do trình duyệt gửi lên; điểm phải được xác minh và xử lý ở máy chủ.

Có thời hạn lưu transcript và quy trình yêu cầu xóa dữ liệu.

Không ghi API key, mật khẩu hoặc thông tin nhạy cảm vào log.

Thử khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu trước khi nghiệm thu.

# 10. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Thời gian dưới đây là kế hoạch tham khảo cho bản thử nghiệm đầu tiên. Lịch thực tế cần chốt sau khi IT đánh giá nguồn lực và độ phức tạp.

| Giai đoạn | Công việc chính | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát yêu cầu | Thống nhất mục tiêu, luồng sử dụng, chức năng bắt buộc và tiêu chí nghiệm thu. | Tài liệu yêu cầu và sơ đồ luồng người dùng. |
| 2. Thiết kế UX/UI | Phác thảo màn hình, luồng thao tác, phòng tham vấn và báo cáo. | Wireframe/prototype được góp ý. |
| 3. Xây dựng bản lõi | Đăng nhập, thư viện ca, phiên, hội thoại AI, transcript và báo cáo cơ bản. | Bản web chạy trong môi trường thử nghiệm. |
| 4. Tích hợp 3D và dashboard | Tích hợp phòng 3D phù hợp nguồn lực, giao diện giảng viên và rubric. | Luồng thực hành cho sinh viên và giảng viên. |
| 5. Kiểm thử | Kiểm thử chức năng, bảo mật, AI, trình duyệt và thiết bị; sửa lỗi ưu tiên cao. | Báo cáo kiểm thử và danh sách lỗi. |
| 6. Thử nghiệm người dùng | Nhóm nhỏ sinh viên và giảng viên thực hành; thu thập phản hồi. | Báo cáo thử nghiệm và danh sách cải tiến. |
| 7. Hoàn thiện, bàn giao | Hoàn thiện tài liệu, triển khai và hướng dẫn vận hành. | Bản thử nghiệm, tài liệu bàn giao và kế hoạch tiếp. |

Nếu nguồn lực hạn chế, nên hoàn thành bản 2D có hội thoại AI và báo cáo trước; sau đó bổ sung 3D nâng cao, giọng nói và VR. Không nên trì hoãn toàn bộ sản phẩm chỉ vì các chức năng nhập vai nâng cao chưa sẵn sàng.

# 11. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

| Vai trò | Trách nhiệm | Giai đoạn |
| --- | --- | --- |
| Đại diện dự án | Chốt mục tiêu, phạm vi, ưu tiên, nguồn lực và nghiệm thu. | Toàn bộ dự án |
| Sinh viên thử nghiệm | Góp ý luồng sử dụng, độ dễ hiểu và tính hữu ích. | Khảo sát, thử nghiệm |
| Giảng viên/chuyên gia | Thiết kế ca, mục tiêu, rubric, rà soát phản hồi và an toàn. | Yêu cầu, nội dung, nghiệm thu |
| UX/UI designer | Thiết kế luồng thao tác, wireframe, giao diện và khả năng tiếp cận. | Thiết kế |
| Frontend/3D developer | Xây dựng giao diện, phòng 3D và tương tác phía người dùng. | Phát triển |
| Backend developer | API, AI, dữ liệu, phân quyền, phiên và báo cáo. | Phát triển |
| QA/Tester | Kiểm thử chức năng, bảo mật, độ ổn định và tương thích. | Kiểm thử |
| IT/DevOps | Triển khai, tên miền, HTTPS, cấu hình, sao lưu và giám sát. | Triển khai/vận hành |

Trong nhóm nhỏ, một người có thể kiêm nhiều vai trò; tuy nhiên, nội dung chuyên môn và tiêu chí đánh giá cần được giảng viên/chuyên gia rà soát độc lập.

# 12. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THÀNH CÔNG

| Nhóm | Tiêu chí đề xuất |
| --- | --- |
| Khả năng sử dụng | Người dùng mới hoàn thành luồng chính với hướng dẫn ngắn. |
| Chức năng | Chọn ca, bắt đầu phiên, trò chuyện, kết thúc, lưu transcript và xem báo cáo hoạt động đúng. |
| AI | Giữ vai thân chủ, nhất quán trong bộ tình huống kiểm thử và không tự chẩn đoán. |
| Đánh giá | Điểm có dẫn chứng hội thoại; giảng viên có thể xem và điều chỉnh. |
| Kỹ thuật | Không còn lỗi nghiêm trọng chưa xử lý; có sao lưu/khôi phục và theo dõi lỗi. |
| Bảo mật | Phân quyền đúng, khóa API được bảo vệ và dữ liệu được quản lý theo chính sách. |
| Giá trị học tập | Phản hồi từ sinh viên và giảng viên cho thấy báo cáo hữu ích. |

Ngưỡng số cụ thể nên được xác định sau khi có nhóm thử nghiệm và phương pháp đo; không đặt tỷ lệ tùy ý khi chưa có dữ liệu nền.

# 13. RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

| Rủi ro | Tác động | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| AI thiếu nhất quán | Tình huống mất tính thực tế. | Hồ sơ có cấu trúc, kiểm thử nhiều lượt và rà soát chuyên môn. |
| Đánh giá AI thiếu công bằng | Người học hiểu sai điểm mạnh/yếu. | Rubric rõ, dẫn chứng hội thoại, giảng viên được quyền điều chỉnh. |
| Lộ dữ liệu | Ảnh hưởng riêng tư và uy tín. | Tối thiểu hóa dữ liệu, phân quyền, bảo vệ API và giới hạn lưu trữ. |
| Chi phí AI tăng | Khó duy trì vận hành. | Theo dõi mức dùng, đặt hạn mức và giới hạn độ dài phiên. |
| 3D chạy chậm trên điện thoại | Người học khó thực hành. | Tối ưu tài nguyên, kiểm thử thiết bị, chế độ nhẹ/2D. |
| Mở rộng quá sớm | Chậm tiến độ, tăng chi phí. | Ưu tiên bản lõi, nghiệm thu theo giai đoạn. |
| Nhầm mô phỏng với tham vấn thật | Rủi ro đạo đức và an toàn. | Cảnh báo rõ, hướng dẫn sử dụng và quy trình giảng viên giám sát. |

# 14. NGÂN SÁCH VÀ NGUỒN LỰC

Chưa nên chốt tổng ngân sách khi chưa thống nhất phạm vi, số người dùng, thời gian phát triển và yêu cầu triển khai. Cần dự toán các nhóm:

Nhân sự: UX/UI, frontend/3D, backend, QA và vận hành.

Hạ tầng: hosting/server, tên miền, lưu trữ và sao lưu.

Dịch vụ AI: chi phí API theo lượng sử dụng dự kiến.

Nội dung chuyên môn: xây dựng ca và thẩm định rubric.

Vận hành: bảo trì, giám sát, sửa lỗi và hỗ trợ người dùng.

Mở rộng: giọng nói, avatar nâng cao, WebXR/VR nếu được phê duyệt.

# 15. SẢN PHẨM BÀN GIAO

☐ Tài liệu yêu cầu sản phẩm đã được sinh viên, giảng viên và IT thống nhất.

☐ Sơ đồ luồng người dùng và bản thiết kế giao diện.

☐ Website thử nghiệm có URL thống nhất.

☐ Thư viện ca mô phỏng khởi đầu và hướng dẫn cho giảng viên.

☐ Hội thoại với thân chủ AI và chức năng lưu transcript.

☐ Rubric, báo cáo sau phiên và phần phản tư.

☐ Dashboard giảng viên và phân quyền người dùng.

☐ Mã nguồn, hướng dẫn cài đặt, cấu hình môi trường mẫu và tài liệu API.

☐ Bộ kiểm thử, báo cáo lỗi, hướng dẫn triển khai, sao lưu và khôi phục.

☐ Tài liệu hướng dẫn sinh viên, giảng viên và quản trị viên.

# 16. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SAU BẢN ĐẦU

## Giai đoạn tiếp theo 1: Mở rộng thư viện ca

Thêm ca theo độ tuổi, bối cảnh, mục tiêu kỹ năng và độ khó; cho phép giảng viên tạo ca theo mẫu.

## Giai đoạn tiếp theo 2: Nâng cấp đánh giá

Theo dõi tiến bộ qua nhiều phiên, bổ sung nhận xét giảng viên và truy vết căn cứ.

## Giai đoạn tiếp theo 3: Giọng nói

Thêm nhận dạng tiếng nói và phản hồi bằng giọng nói sau khi trải nghiệm văn bản ổn định.

## Giai đoạn tiếp theo 4: 3D nâng cao/WebXR/VR

Khảo sát avatar, cử chỉ, không gian nhập vai và yêu cầu thiết bị.

## Giai đoạn tiếp theo 5: Đánh giá hiệu quả học tập

Thử nghiệm có giám sát để đánh giá giá trị giáo dục và điều chỉnh thiết kế.

# 17. CÂU HỎI CHỐT

Ai là đơn vị sở hữu và quản lý dự án?

- Nhóm sinh viên khởi nghiệp thực hiện và quản lý dự án.

Phiên bản đầu phục vụ bao nhiêu sinh viên, giảng viên và lớp học?

- Tổng số lượng giảng viên và sinh viên: 50 người

Có bắt buộc đăng nhập bằng tài khoản trường không?

- Giai đoạn đầu: Mức trường hợp cơ bản – không yêu cầu tài khoản

- Giai đoạn sau: Mức trường hợp nâng cao (tuỳ thuộc vào quá trình đào tạo của các trường độc lập) – yêu cầu tài khoản

Phòng 3D có bắt buộc ngay từ đầu hay có thể triển khai sau bản hội thoại cốt lõi?

- 3D là trọng tâm của dự án nên bắt buộc triển khai.

Sinh viên được tự chọn ca hay chỉ thực hiện ca do giảng viên giao?

- Sinh viên linh hoạt trong thực hành tham vấn, có thể thực hành các ca do giảng viên giao tuỳ vào yêu cầu học.

Điểm AI chỉ để tự học hay được sử dụng trong đánh giá học phần?

- Điểm AI có mục đích giúp sinh viên tự đánh giá kiến thức của bản thân để trau dồi. Qua đó giảng viên nắm bắt được năng lực học để điều chỉnh định hướng giảng dạy.

Dữ liệu được lưu bao lâu và ai được phép xem/xóa?

- Dữ liệu: sao lưu trong vòng 14 ngày, trong vòng 14 ngày này, người dùng có thể xem/xoá tuỳ nhu cầu.

Ngân sách, nhân lực, thời hạn và máy chủ dự kiến là gì?

- Ngân sách: Nhóm sinh viên khởi nghiệp

- Nhân lực: TS. Nguyễn Văn Hiếu – phó trưởng phòng Hành chính – Đối ngoại HNUE

- Kỹ thuật – IT:

- Nhóm sinh viên khoa Công tác xã hội

Những tiêu chí nào là bắt buộc để nghiệm thu bản đầu?

- Trường hợp tham vấn: Đảm bảo đúng kiến thức theo giáo trình “Tham vấn trong Công tác xã hội” Đại học Quốc gia Hà Nội – Trường Đại học KHXH&NV (PGS.TS Nguyễn Hồi Loan).

- Giáo trình “Tham vấn tâm lí” - Đại học Quốc gia Hà Nội (GS.TS Trần Thị Minh Đức).

- Kỹ thuật – IT: Các ca tham vấn đảm bảo không bị đứt quãng, web ổn định. Giao diện web dễ nhìn, thuận lợi trong các thao tác.

# 18. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Virtual Counseling Lab có tiềm năng trở thành công cụ bổ trợ đào tạo kỹ năng tham vấn bằng cách tạo môi trường thực hành có cấu trúc, cho phép sinh viên luyện tập, xem lại hội thoại và nhận phản hồi; đồng thời giúp giảng viên quản lý hoạt động thực hành.

Đề xuất bắt đầu bằng việc thống nhất yêu cầu với ba nhóm chính: sinh viên, giảng viên và IT. Sau đó thiết kế prototype, thử nghiệm luồng sử dụng, phát triển bản lõi gồm thư viện ca, hội thoại AI, transcript và báo cáo; tiếp theo hoàn thiện phòng 3D và chức năng nâng cao. Mỗi giai đoạn cần có sản phẩm bàn giao và tiêu chí nghiệm thu rõ ràng.

BƯỚC ĐẦU TIÊN ĐỀ XUẤT: Tổ chức buổi làm việc giữa đại diện sinh viên, giảng viên/chuyên gia và IT để chốt phạm vi bản đầu, mục tiêu học tập, luồng người dùng, yêu cầu bảo mật và tiêu chí nghiệm thu trước khi bắt đầu thiết kế chi tiết.